Historias de Usuario

App móvil AuraSacrapp · Caso Red Patrimonial de Santiago (Arzobispado de Santiago)

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Integrantes: Alexis Acuña y Nicolás Pizarro

# Cómo leer este documento

Cada historia de usuario describe una necesidad desde el punto de vista de quien usa la app, con el formato "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]". Sus criterios de aceptación indican cómo se comprueba que está terminada. Las historias se agrupan en épicas y cada una indica el caso de uso (CU) que la detalla.

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta = imprescindible para el MVP. Media = importante. Baja = deseable si alcanza el tiempo. |
| Estimación | Puntos de historia (1, 2, 3, 5 u 8) según el esfuerzo relativo: 1 es muy simple y 8 es compleja. Incluye app, API y base de datos. |
| Entrega | 1 = primera entrega (fines de octubre). 2 = segunda entrega (fines de noviembre, junto con el APK firmado y la presentación final). |

## Roles

| Rol | Quién es |
| --- | --- |
| Visitante | Turista o cualquier persona que explora la red. No necesita cuenta para explorar. |
| Visitante registrado | Visitante que creó su cuenta: además puede guardar rutas en el servidor y agendar visitas. |
| Docente | Colegio o delegación educacional que organiza salidas pedagógicas. Debe tener cuenta. |
| Encargado de recinto | Administra su templo o nodo: estado, horarios, eventos y guías. Su cuenta la crea el administrador. |
| Administrador de la red | Área de Cultura del Arzobispado: gestiona recintos, encargados y rutas sugeridas. |

# Resumen por entrega

| Entrega | Fecha | Historias | Puntos | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fines de octubre | 17 | 67 | Registro, inicio de sesión con JWT y roles; mapa con GPS, búsqueda, ficha, estado, horarios, favoritos y eventos; panel del encargado (estado, horarios, eventos, aperturas y cierres). |
| 2 | Fines de noviembre | 19 | 83 | Rutas sugeridas y propias, tiempo estimado e iniciar ruta; agendar visitas y guías; avisos; uso sin conexión; perfil y recuperación de contraseña; administración de la red. |
| Total |  | 36 | 150 |  |

Cada entrega incluye front-end (app Android) y back-end (API Spring Boot y base de datos) de sus historias.

# Listado de historias

| ID | Historia | Rol | Prioridad | Pts | Entrega | CU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuentas y acceso |  |  |  |  |  |  |
| HU-01 | Crear mi cuenta | Visitante, Docente | Alta | 5 | 1 | CU-26 |
| HU-02 | Iniciar sesión | Usuario registrado | Alta | 5 | 1 | CU-16 |
| HU-03 | Proteger las funciones según el rol | Encargado | Alta | 5 | 1 | CU-16 |
| HU-04 | Cerrar sesión | Usuario registrado | Alta | 1 | 1 | CU-27 |
| HU-05 | Ver y editar mi perfil | Usuario registrado | Media | 2 | 2 | CU-28 |
| HU-06 | Recuperar mi contraseña | Usuario registrado | Baja | 5 | 2 | CU-29 |
| Exploración de recintos y mapa |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | Ver el mapa de la red | Visitante | Alta | 8 | 1 | CU-01 |
| HU-08 | Ver recintos cercanos | Visitante | Media | 3 | 1 | CU-04 |
| HU-09 | Buscar y filtrar recintos | Visitante | Alta | 3 | 1 | CU-02 |
| HU-10 | Consultar la ficha patrimonial | Visitante | Alta | 5 | 1 | CU-03 |
| HU-11 | Guardar favoritos | Visitante | Media | 3 | 1 | CU-05 |
| HU-12 | Consultar fichas sin conexión | Visitante | Media | 5 | 2 | CU-25 |
| Estados, horarios y eventos |  |  |  |  |  |  |
| HU-13 | Consultar el estado y el horario | Visitante | Alta | 3 | 1 | CU-06 |
| HU-14 | Ver eventos culturales | Visitante | Alta | 3 | 1 | CU-07 |
| HU-15 | Ver el detalle de un evento | Visitante | Media | 2 | 1 | CU-08 |
| HU-16 | Recibir avisos de eventos | Visitante | Baja | 5 | 2 | CU-09 |
| Rutas patrimoniales |  |  |  |  |  |  |
| HU-17 | Consultar rutas sugeridas | Visitante, Docente | Alta | 3 | 2 | CU-10 |
| HU-18 | Armar mi propia ruta | Visitante, Docente | Alta | 8 | 2 | CU-11 |
| HU-19 | Ver el tiempo estimado de la ruta | Visitante, Docente | Alta | 5 | 2 | CU-12 |
| HU-20 | Iniciar una ruta | Visitante, Docente | Alta | 8 | 2 | CU-32 |
| Visitas y guías |  |  |  |  |  |  |
| HU-21 | Agendar una visita | Visitante registrado | Alta | 5 | 2 | CU-13 |
| HU-22 | Planificar una salida pedagógica | Docente | Alta | 3 | 2 | CU-13 |
| HU-23 | Solicitar un guía voluntario | Visitante registrado, Docente | Media | 5 | 2 | CU-14 |
| HU-24 | Ver el estado de mis solicitudes de guía | Visitante registrado, Docente | Baja | 2 | 2 | CU-15 |
| HU-25 | Gestionar mis visitas | Visitante registrado, Docente | Media | 3 | 2 | CU-30 |
| Gestión del recinto (encargado) |  |  |  |  |  |  |
| HU-26 | Cambiar el estado de mi recinto | Encargado | Alta | 3 | 1 | CU-17 |
| HU-27 | Actualizar los horarios de mi recinto | Encargado | Alta | 5 | 1 | CU-21 |
| HU-28 | Publicar un evento o un aviso | Encargado | Alta | 5 | 1 | CU-19 |
| HU-29 | Editar o cancelar un evento | Encargado | Media | 3 | 1 | CU-20 |
| HU-30 | Informar una apertura o un cierre excepcional | Encargado | Alta | 5 | 1 | CU-18 |
| HU-31 | Editar la ficha de mi recinto | Encargado | Media | 3 | 2 | CU-21 |
| HU-32 | Administrar guías y su disponibilidad | Encargado | Media | 5 | 2 | CU-22 |
| HU-33 | Asignar un guía a una solicitud | Encargado | Media | 5 | 2 | CU-22 |
| Administración de la red |  |  |  |  |  |  |
| HU-34 | Gestionar las cuentas de encargados | Administrador | Media | 3 | 2 | CU-24 |
| HU-35 | Registrar un recinto en la red | Administrador | Media | 3 | 2 | CU-23 |
| HU-36 | Gestionar rutas sugeridas | Administrador | Media | 5 | 2 | CU-31 |

# Historias de usuario

## 1. Cuentas y acceso

| HU-01 · Crear mi cuenta |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante o docente, quiero crear una cuenta con mi correo y una contraseña, para guardar mis rutas y agendar visitas. |
| Criterios de aceptación | - El formulario pide nombre, apellido, correo, contraseña, confirmación de la contraseña y tipo de usuario (Visitante o Docente); si elijo Docente, también pide el colegio o la institución. - Nombre y apellido tienen entre 2 y 50 caracteres, el correo tiene un formato válido y la contraseña tiene al menos 8 caracteres, con una letra y un número. Cada error se muestra junto a su campo. - El botón "Crear cuenta" solo se habilita después de aceptar la política de privacidad. - Si el correo ya está registrado, la app lo informa y ofrece ir a iniciar sesión. - La contraseña se guarda en el servidor cifrada con BCrypt. Al terminar, la app muestra un mensaje de éxito y lleva al inicio de sesión. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-26 |

| HU-02 · Iniciar sesión |  |
| --- | --- |
| Historia | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, para usar las funciones de mi rol. |
| Criterios de aceptación | - Con credenciales correctas, el servidor entrega un token JWT y la app abre la pantalla de inicio que corresponde a mi rol. - La app guarda el token (nunca la contraseña) para no pedir el inicio de sesión cada vez que se abre; si el token venció, lo vuelve a pedir. - Con credenciales incorrectas se muestra "Correo o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos falló. - Después de 5 intentos fallidos seguidos, la cuenta queda bloqueada 1 minuto y la app lo informa. Una cuenta deshabilitada no puede entrar. - Sin conexión o con error del servidor, la app muestra un aviso y permite reintentar. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-16 |

| HU-03 · Proteger las funciones según el rol |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero que solo los usuarios autorizados puedan modificar la información de la red, para que nadie altere los datos de mi recinto. |
| Criterios de aceptación | - Las consultas de recintos, fichas, horarios, eventos y rutas sugeridas son endpoints públicos: no piden token. - Las acciones que crean o modifican datos exigen un token JWT válido; sin token o con uno vencido, el servidor responde 401. - Si el rol no tiene permiso (por ejemplo, un visitante que intenta cambiar el estado de un templo), el servidor responde 403. - Un encargado solo puede modificar el recinto que tiene asignado. - La app oculta las opciones que el rol del usuario no puede usar. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-16 |

| HU-04 · Cerrar sesión |  |
| --- | --- |
| Historia | Como usuario registrado, quiero cerrar mi sesión, para que otra persona no use mi cuenta en este teléfono. |
| Criterios de aceptación | - La opción "Cerrar sesión" está en el perfil y pide confirmación. - Al cerrar sesión se borran del teléfono el token y los datos de la sesión. - La app vuelve a la pantalla de bienvenida; los favoritos guardados en el teléfono se conservan. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 1 pt · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-27 |

| HU-05 · Ver y editar mi perfil |  |
| --- | --- |
| Historia | Como usuario registrado, quiero ver y actualizar los datos de mi cuenta, para mantenerlos al día. |
| Criterios de aceptación | - El perfil muestra nombre, apellido, correo y rol; el docente ve también su colegio o institución. - Puedo cambiar nombre, apellido e institución con las mismas validaciones del registro. El correo no se puede cambiar. - Para cambiar la contraseña debo escribir la actual y dos veces la nueva. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 2 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-28 |

| HU-06 · Recuperar mi contraseña |  |
| --- | --- |
| Historia | Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso si olvido mi contraseña, para no perder mi cuenta. |
| Criterios de aceptación | - Ingreso mi correo y la app muestra siempre el mismo mensaje, exista o no la cuenta. - Si la cuenta existe, el sistema genera un código de 6 dígitos, de un solo uso, que vence en 15 minutos. - Con un código válido puedo crear una contraseña nueva que cumpla las reglas del registro. - Un código vencido o ya usado se rechaza con un mensaje claro. |
| Datos | Prioridad: Baja · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-29 |

## 2. Exploración de recintos y mapa

| HU-07 · Ver el mapa de la red |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver los recintos de la red en un mapa junto con mi ubicación, para saber qué patrimonio tengo cerca. |
| Criterios de aceptación | - El mapa muestra un marcador por cada recinto activo, con un color según su estado (Abierto, Cerrado o En celebración). - La app pide el permiso de ubicación y, si lo doy, muestra mi posición GPS en el mapa. - Si niego el permiso, el mapa funciona igual, pero sin mi posición. - Al tocar un marcador veo el nombre y el estado del recinto, y puedo abrir su ficha. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 8 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-01 |

| HU-08 · Ver recintos cercanos |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver los recintos más cercanos a mi ubicación, para descubrir patrimonio fuera del centro de Santiago. |
| Criterios de aceptación | - La lista muestra los recintos ordenados por distancia a mi posición, con la distancia en metros o kilómetros. - Cada recinto muestra su estado actual. - Sin permiso de ubicación, la app explica para qué lo necesita y ofrece buscar por comuna. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-04 |

| HU-09 · Buscar y filtrar recintos |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero buscar recintos por nombre y filtrarlos, para encontrar rápido lo que me interesa. |
| Criterios de aceptación | - Puedo buscar por nombre sin distinguir mayúsculas ni tildes. - Puedo filtrar por comuna, por tipo de recinto (templo, museo, colegio, archivo o institución) y por estado, y combinar los filtros. - Si no hay resultados, la app lo indica y ofrece limpiar los filtros. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-02 |

| HU-10 · Consultar la ficha patrimonial |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver la ficha de un recinto, para conocer su historia antes de visitarlo. |
| Criterios de aceptación | - La ficha muestra nombre, tipo, dirección, comuna, descripción histórica y galería multimedia. - Muestra el estado actual, el horario (HU-13) y los próximos eventos del recinto. - Tiene un botón "Cómo llegar" que abre la navegación hasta las coordenadas del recinto. - Si el recinto no existe o fue dado de baja, la app muestra un mensaje claro en lugar de fallar. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-03 |

| HU-11 · Guardar favoritos |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero marcar recintos como favoritos, para volver a encontrarlos rápido. |
| Criterios de aceptación | - Desde la ficha puedo marcar o desmarcar un recinto como favorito. - Los favoritos se guardan en el teléfono con Room y se mantienen al cerrar la app. - Tengo una lista de favoritos que funciona sin cuenta y sin conexión. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-05 |

| HU-12 · Consultar fichas sin conexión |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver las fichas que ya abrí aunque no tenga señal, para usar la app dentro de los templos o en zonas sin cobertura. |
| Criterios de aceptación | - La app guarda en Room una copia de las fichas y los horarios descargados. - Sin conexión, muestra esa copia con el aviso "Información guardada el (fecha)". - Al volver la conexión, la app actualiza los datos. - Las acciones que modifican datos no se permiten sin conexión y la app explica por qué. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-25 |

## 3. Estados, horarios y eventos

| HU-13 · Consultar el estado y el horario |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero saber si un recinto está abierto y cuál es su horario, para no llegar cuando está cerrado. |
| Criterios de aceptación | - La ficha muestra el estado actual: Abierto, Cerrado o En celebración. - Muestra el horario regular de cada día de la semana, con uno o más bloques por día. - Muestra las aperturas y los cierres excepcionales vigentes o próximos. - Si el encargado cambia el estado, lo veo actualizado en pocos segundos al recargar la ficha o el mapa. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-06 |

| HU-14 · Ver eventos culturales |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver los próximos eventos de la red, para elegir a cuáles asistir. |
| Criterios de aceptación | - La lista muestra los eventos publicados desde hoy en adelante, ordenados por fecha. - Puedo filtrar por tipo: concierto de música sacra, exposición, hito litúrgico o actividad cultural. - Los eventos cancelados o ya terminados no aparecen. - Los eventos también se ven en el mapa, en la ubicación de su recinto. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-07 |

| HU-15 · Ver el detalle de un evento |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver el detalle de un evento, para saber exactamente cuándo y dónde es. |
| Criterios de aceptación | - Muestra título, tipo, fecha, hora de inicio y de término, recinto, dirección y descripción. - Tiene acceso a la ficha del recinto y al botón "Cómo llegar". |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 2 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-08 |

| HU-16 · Recibir avisos de eventos |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero recibir un aviso cuando un recinto favorito o cercano publique un evento o un cambio de horario, para no perdérmelo. |
| Criterios de aceptación | - Puedo activar o desactivar los avisos desde mi perfil. - La app pide el permiso de notificaciones de Android antes de enviar avisos. - Recibo una notificación cuando un recinto de mis favoritos publica un evento o una apertura o un cierre excepcional. - Al tocar la notificación se abre el detalle correspondiente. |
| Datos | Prioridad: Baja · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-09 |

## 4. Rutas patrimoniales

| HU-17 · Consultar rutas sugeridas |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero ver las rutas sugeridas de la red, para recorrer varios recintos sin tener que planificar. |
| Criterios de aceptación | - La lista muestra las rutas sugeridas activas con su nombre, la cantidad de paradas y el tiempo estimado. - El detalle muestra las paradas en orden, el trazado en el mapa y el tiempo de cada tramo. - Desde el detalle puedo iniciar la ruta (HU-20), guardarla o agendar una visita (HU-21). |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-10 |

| HU-18 · Armar mi propia ruta |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero crear una ruta con los recintos que me interesan, para organizar mi recorrido. |
| Criterios de aceptación | - Puedo agregar recintos a la ruta desde la ficha, desde el detalle de un evento o desde la búsqueda. - Puedo cambiar el orden de las paradas y quitar paradas; la ruta no repite recintos y tiene al menos 2 paradas. - El recorrido se dibuja en el mapa. - Con sesión iniciada, la ruta se guarda en el servidor; sin cuenta, se guarda solo en el teléfono (Room). |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 8 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-11 |

| HU-19 · Ver el tiempo estimado de la ruta |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero saber cuánto demora una ruta, para decidir si me alcanza el tiempo. |
| Criterios de aceptación | - El tiempo total suma el tiempo de visita de cada parada y los traslados entre paradas. - El traslado se calcula con la distancia entre las coordenadas de los recintos y el modo elegido: a pie, transporte público o vehículo. - Al cambiar el orden, agregar o quitar una parada, o cambiar el modo, el tiempo se recalcula al instante. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-12 |

| HU-20 · Iniciar una ruta |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante, quiero iniciar una ruta y que la app me guíe parada por parada, para recorrerla sin perderme. |
| Criterios de aceptación | - Al tocar "Iniciar ruta", la app muestra el mapa con mi posición GPS y la próxima parada destacada. - Muestra la distancia y el tiempo estimado hasta la próxima parada. - Puedo marcar la parada como visitada para pasar a la siguiente; si la próxima parada está cerrada, la app me avisa. - Al terminar la última parada, la app muestra un resumen del recorrido. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 8 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-32 |

## 5. Visitas y guías

| HU-21 · Agendar una visita |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante registrado, quiero agendar una visita a un recinto o a una ruta, para organizar mi recorrido con anticipación. |
| Criterios de aceptación | - Puedo agendar desde la ficha de un recinto o desde el detalle de una ruta. - El formulario pide fecha, hora, cantidad de personas y si se requiere guía. - La fecha debe ser futura y la cantidad de personas, mayor que cero. - Al confirmar, la visita queda "Agendada" y aparece en "Mis visitas". Sin sesión iniciada, la app pide iniciar sesión o crear una cuenta. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-13 |

| HU-22 · Planificar una salida pedagógica |  |
| --- | --- |
| Historia | Como docente, quiero agendar la visita de mi curso, para organizar una salida pedagógica. |
| Criterios de aceptación | - Uso el mismo formulario de HU-21, que además pide el curso o nivel (por ejemplo, 3° medio) y observaciones. - Solo se guarda la cantidad de estudiantes, sin datos personales de los alumnos. - La salida aparece en "Mis visitas" con su curso. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-13 |

| HU-23 · Solicitar un guía voluntario |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante registrado o docente, quiero pedir un guía para mi visita, para conocer mejor la historia del lugar. |
| Criterios de aceptación | - Si marco "¿Requiere guía?", elijo en qué recintos de la visita lo necesito. - Se crea una solicitud "Pendiente" por cada recinto, que recibe el encargado de ese recinto. - No puedo pedir dos veces un guía para el mismo recinto de la misma visita. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-14 |

| HU-24 · Ver el estado de mis solicitudes de guía |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante registrado o docente, quiero saber si me asignaron un guía, para confirmar mi visita. |
| Criterios de aceptación | - Cada solicitud muestra su estado: Pendiente, Asignada, Rechazada o Cancelada. - Si fue asignada, muestra el nombre del guía; si fue rechazada, muestra el motivo que indicó el encargado. |
| Datos | Prioridad: Baja · Estimación: 2 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-15 |

| HU-25 · Gestionar mis visitas |  |
| --- | --- |
| Historia | Como visitante registrado o docente, quiero ver, editar o cancelar mis visitas, para mantener mis planes al día. |
| Criterios de aceptación | - "Mis visitas" lista mis visitas con fecha, recinto o ruta, cantidad de personas y estado de las solicitudes de guía. - Puedo cambiar la fecha, la hora y la cantidad de personas mientras la visita no se haya realizado. - Al cancelar una visita se cancelan también sus solicitudes de guía. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-30 |

## 6. Gestión del recinto (encargado)

| HU-26 · Cambiar el estado de mi recinto |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero cambiar el estado de mi recinto a Abierto, Cerrado o En celebración, para que los visitantes sepan si pueden entrar. |
| Criterios de aceptación | - En "Mi recinto" veo el estado actual y puedo cambiarlo con un toque y una confirmación. - El cambio se guarda en el servidor con la fecha y la hora. - Los demás usuarios ven el nuevo estado en la ficha y en el mapa en pocos segundos. - Solo puedo cambiar el estado del recinto que tengo asignado. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-17 |

| HU-27 · Actualizar los horarios de mi recinto |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero actualizar los horarios regulares de mi recinto, para que la información publicada sea correcta. |
| Criterios de aceptación | - Puedo agregar, editar y eliminar bloques por día de la semana (por ejemplo, 09:00–13:00 y 16:00–19:00). - La hora de cierre debe ser posterior a la de apertura y los bloques de un mismo día no se pueden traslapar. - Los cambios se ven de inmediato en la ficha. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-21 |

| HU-28 · Publicar un evento o un aviso |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero publicar eventos y avisos de mi recinto, para atraer visitantes. |
| Criterios de aceptación | - El formulario pide tipo (concierto, exposición, hito litúrgico, actividad cultural o aviso), título, descripción, fecha y hora de inicio, y término opcional. - Si se indica el término, debe ser posterior al inicio. - El evento queda publicado y aparece en la lista de eventos, en la ficha y en el mapa. - Solo puedo publicar en mi recinto. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-19 |

| HU-29 · Editar o cancelar un evento |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero editar o cancelar un evento publicado, para corregir errores o informar cambios. |
| Criterios de aceptación | - Puedo modificar los datos del evento con las mismas validaciones de HU-28. - La cancelación pide confirmación; el evento cancelado deja de mostrarse a los visitantes, pero queda en el historial de mi recinto. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-20 |

| HU-30 · Informar una apertura o un cierre excepcional |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero informar aperturas y cierres excepcionales con fecha y hora, para avisar cambios fuera del horario regular. |
| Criterios de aceptación | - Elijo si es una apertura o un cierre, la fecha, la hora de inicio y de término, y el motivo. - La hora de término es obligatoria y posterior a la de inicio. - La apertura o el cierre se muestra en la ficha y en el mapa durante ese período. |
| Datos | Prioridad: Alta · Estimación: 5 pts · Entrega: 1 · Caso de uso: CU-18 |

| HU-31 · Editar la ficha de mi recinto |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero actualizar la descripción histórica y la galería de mi recinto, para mantener la ficha completa. |
| Criterios de aceptación | - Puedo editar la descripción histórica. - Puedo agregar, ordenar y quitar recursos multimedia (imagen, video o audio) con su enlace http o https y un título. - No puedo cambiar el nombre, la dirección ni las coordenadas: eso lo hace el administrador. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-21 |

| HU-32 · Administrar guías y su disponibilidad |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero registrar a los guías voluntarios y sus horarios disponibles, para poder asignarlos a las visitas. |
| Criterios de aceptación | - Puedo agregar un guía con nombre y apellido, y activarlo o desactivarlo. - Para cada guía registro bloques de disponibilidad con fecha y hora de inicio y de término. - Solo veo y administro los guías de mi recinto. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-22 |

| HU-33 · Asignar un guía a una solicitud |  |
| --- | --- |
| Historia | Como encargado de recinto, quiero asignar un guía disponible a cada solicitud o rechazarla, para responder a quienes visitan mi recinto. |
| Criterios de aceptación | - Veo las solicitudes pendientes de mi recinto con la fecha, la hora y la cantidad de personas. - La app me sugiere los guías que están disponibles en ese horario. - Al asignar, la solicitud pasa a "Asignada" con el guía elegido; para rechazarla debo escribir el motivo. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-22 |

## 7. Administración de la red

| HU-34 · Gestionar las cuentas de encargados |  |
| --- | --- |
| Historia | Como administrador de la red, quiero crear y deshabilitar cuentas de encargados asociadas a un recinto, para controlar quién administra cada nodo. |
| Criterios de aceptación | - Creo la cuenta con nombre, apellido, correo, contraseña inicial y recinto a cargo. - Un encargado siempre tiene un recinto asignado. - Puedo habilitar o deshabilitar la cuenta; una cuenta deshabilitada no puede iniciar sesión. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-24 |

| HU-35 · Registrar un recinto en la red |  |
| --- | --- |
| Historia | Como administrador de la red, quiero incorporar nuevos recintos, para ampliar la red patrimonial. |
| Criterios de aceptación | - Registro el tipo, el nombre oficial, la comuna, la dirección y las coordenadas (latitud y longitud válidas). - No puede haber dos recintos con el mismo nombre en la misma comuna. - Puedo dar de baja un recinto sin borrar su historial. |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 3 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-23 |

| HU-36 · Gestionar rutas sugeridas |  |
| --- | --- |
| Historia | Como administrador de la red, quiero crear y editar rutas sugeridas, para proponer recorridos por el patrimonio de distintas comunas. |
| Criterios de aceptación | - Defino nombre, descripción, paradas en orden y tiempo de visita de cada parada. - Puedo desactivar una ruta sin borrarla. - Las rutas activas aparecen en "Rutas sugeridas" (HU-17). |
| Datos | Prioridad: Media · Estimación: 5 pts · Entrega: 2 · Caso de uso: CU-31 |

# Definición de terminado

Una historia se considera terminada cuando cumple todo lo siguiente:

- Funciona de punta a punta: la pantalla en Android (Jetpack Compose y MVVM) se comunica mediante Retrofit con la API REST en Spring Boot, que guarda y lee los datos en la base de datos.

- Cumple todos sus criterios de aceptación.

- Valida los datos en la app y en el servidor, y muestra mensajes claros ante errores o falta de conexión.

- Su lógica principal tiene pruebas unitarias y sus endpoints están probados en Postman.

- Usa solo datos ficticios, conforme a las leyes N.º 19.628 y N.º 21.719.

- El código está en GitHub y su tarjeta en el tablero (Trello) está en "Terminado".